## Slide 1
Quy trình Phát triển
Phần mềm
Dev Phase — Từ Requirement đến Deploy Dev & Bàn giao QA
AIoT Inc · Tài liệu nội bộ · Version 1.1
Đối tượng
Dev + Tech Lead
Phiên bản
v1.1
Số trang
~27 trang
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Dev Phase Document

## Slide 2
Mục lục — Table of Contents
AIoT Inc · Dev Process v1.1
00
Giới thiệu & Cách sử dụng tài liệu
~1 trang
01
Mới
Basic Flow — Tổng quan quy trình
~2 trang
02
Môi trường làm việc
~3 trang
03
Quy trình Dev Phase — 6 bước chi tiết
~7 trang
04
Git Convention & Rules
~2 trang
05
Bộ Tools — Cài đặt & Sử dụng
~4 trang
06
Mới
Detail Flow — Luồng xử lý nâng cao
~4 trang
07
Phụ lục — Templates & Reference
~3 trang

## Slide 3
00
Chương 00
Giới thiệu
Mục đích · Phạm vi · Vai trò & Trách nhiệm

## Slide 4
Giới thiệu & Phạm vi áp dụng
AIoT Inc · Dev Process v1.1
Mục đích tài liệu
Tài liệu này định nghĩa quy trình làm việc chuẩn cho team Developer — từ khi nhận Requirement đến khi bàn giao cho QA để test trên môi trường Dev. Vấn đề tài liệu giải quyết: • Code chất lượng không đồng đều giữa các dev • Không có quy trình rõ ràng khi bàn giao QA • Secret/credential bị commit lên Git • Không biết dùng tool nào, khi nào • Dev mới mất nhiều tuần để hiểu workflow Ai phải tuân thủ: Toàn bộ Developer và Tech Lead của AIoT Inc.
Vai trò & Trách nhiệm
R
Responsible
Người trực tiếp thực hiện
A
Accountable
Người chịu trách nhiệm cuối cùng
I
Informed
Người được thông báo kết quả
–
Không liên quan
Không tham gia nhiệm vụ này
Nhiệm vụ | Dev | Lead | QA
Nhận & clarify req | R | A | I
Tạo branch & code | R | I | -
Viết unit test | R | A | I
Self-review code | R | A | -
Review PR | I | R | -
Setup CI/CD & tools | I | R | -
Deploy Dev env | R/A | A | -
Smoke test | R | I | -
Nhận bàn giao & test | I | I | R

## Slide 5
01
Chương 01
Basic Flow
Tổng quan quy trình trong 5 phút — ai làm gì, khi nào

## Slide 6
Basic Flow — Tổng quan quy trình Dev Phase
AIoT Inc · Dev Process v1.1
Basic Flow — Tổng quan quy trình Dev Phase
AIoT Inc · Dev Process v1.1
1
Nhận
Requirement
2
Tạo
Branch
3
Code &
Commit
4
Self
Review
5
PR &
Review
6
Deploy &
Bàn giao QA
Ticket Status Journey:
📋 To Do
→
⚡ In Progress
→
🔍 In Review
→
🧪 Ready for QA
→
✅ Done

## Slide 7
Basic Flow — Ai làm gì & Quy tắc vàng
AIoT Inc · Dev Process v1.1
Ai làm gì?
Giai đoạn | Dev | Tech Lead
Clarify req | Chính | Hỗ trợ
Tạo branch & code | Chính | Giám sát
Unit test | Chính | Định chuẩn
Self-review | Chính | —
Review PR | Phụ | Chính
Cài tools/hooks | Dùng | Setup & config
Smoke test | Chính | Xác nhận
Bàn giao QA | Chính | Theo dõi
7 Quy tắc vàng — cần nhớ nhất
🚫
Không code khi requirement còn mơ hồ — clarify trước
🔒
Không bao giờ commit secret/credential/API key lên Git
✅
Không tạo PR khi chưa tự review — reviewer không dọn rác
🧪
Không merge khi test fail hoặc CI chưa pass
📋
Không move 'Ready for QA' khi chưa smoke test trên dev env
🌿
1 ticket = 1 branch — không gộp nhiều feature
⏱
Task > 3 ngày chưa xong: báo lead ngay, không im lặng

## Slide 8
02
Chương 02
Môi trường làm việc
Local · Dev Server · Staging · Production

## Slide 9
Môi trường làm việc — 4 môi trường tách biệt
AIoT Inc · Dev Process v1.1
Local
Ai dùng
Dev cá nhân
Deploy từ
Thủ công từ branch riêng
Data
Seed / Mock data
Mục đích
Code & test nhanh
Không ảnh hưởng người khác
Dev
Ai dùng
Dev + QA
Deploy từ
Auto — merge develop
Data
Fake / Anonymized
Mục đích
QA test tính năng mới
Auto deploy qua CI/CD
Staging
Ai dùng
QA + PM + Client
Deploy từ
Manual — merge release
Data
Gần giống prod
Mục đích
UAT, demo client
Kiểm tra lần cuối trước prod
Production
Ai dùng
End users
Deploy từ
Manual + Approval
Data
Production data thật
Mục đích
Hệ thống thật
Tác động đến người dùng thật
🚫 Không dùng Production data trên local hay dev · Không share database giữa các môi trường · Không sửa thẳng server — chỉ deploy qua CI/CD

## Slide 10
Môi trường Local — Dựng máy cá nhân (Onboarding)
AIoT Inc · Dev Process v1.1
Checklist dựng môi trường lần đầu
Cài Docker Desktop + Node.js (đúng version trong .nvmrc)
Clone repo: git clone <url>
Copy .env.example → .env, điền giá trị local
Chạy: npm install
Chạy: docker compose up -d
Chạy migration: npm run db:migrate
Seed data: npm run db:seed
Mở localhost:3000 — verify app chạy được
Chạy npm test — toàn bộ pass
Cài extension IDE: ESLint, Prettier, SonarLint
File bắt buộc trong repo (Lead phụ trách)
.env.example — template env, commit vào repo
.nvmrc — version Node.js cố định cho cả team
docker-compose.yml — local stack đồng nhất
README.md — hướng dẫn setup từng bước
Makefile — shortcut: make dev, make test, make reset
.gitignore — bao gồm .env, node_modules, build/
Lưu ý quan trọng
Mỗi khi pull develop: chạy npm install + npm run db:migrate
Không commit file .env thật vào repo bất kỳ lý do gì
Báo team trước khi thực hiện DB migration có breaking change
Dùng Makefile shortcuts thay vì nhớ lệnh dài
Verify app chạy được trước khi bắt đầu code bất kỳ task nào

## Slide 11
03
Chương 03
Dev Phase — 6 bước
Quy trình chi tiết từng bước · Checklist · Rule · Input/Output

## Slide 12
Dev Phase — Tổng quan 6 bước
AIoT Inc · Dev Process v1.1
1
Nhận & hiểu Requirement
👤 Dev + PM
📋 To Do → In Progress
• Đọc kỹ, list điểm chưa rõ
• Clarify với PM/BA
• Estimate và ghi vào ticket
2
Tạo Branch
👤 Dev
📋 In Progress
• Pull latest develop
• Tạo: feature/TICKET-desc
• Verify app chạy local
3
Phát triển & Commit
👤 Dev
📋 In Progress
• Code theo AC
• Unit test song song
• Commit nhỏ đúng format
4
Self-review
👤 Dev
📋 In Progress
• Đọc lại toàn bộ diff
• Xóa debug code
• Chạy test lần cuối
5
PR & Review
👤 Dev + Lead
📋 In Review
• Tạo PR theo template
• Reviewer SLA: 4 giờ
• Fix → Squash merge
6
Deploy & Bàn giao QA
👤 Dev + QA
📋 Ready for QA
• Theo dõi CI/CD
• Smoke test 5–10 phút
• Comment URL + steps cho QA

## Slide 13
Dev Phase — Bước 1, 2, 3: Nhận Req · Tạo Branch · Phát triển & Commit
AIoT Inc · Dev Process v1.1
Bước 1 — Nhận & hiểu Requirement
Đọc kỹ ticket, không đọc lướt
List điểm chưa rõ (ambiguity list)
Clarify PM/BA — ghi vào comment ticket
Estimate giờ, ghi vào ticket
Hiểu đúng Acceptance Criteria
Move ticket → In Progress
🚫 Không code khi còn mơ hồ
🚫 Sau 4h chưa clarify → báo lead
Bước 2 — Tạo Branch
git pull origin develop (lấy latest)
Tạo: feature/TICKET-123-mo-ta-ngan
Kiểm tra đang đứng đúng branch
npm install nếu có deps mới
Verify app chạy được trước khi code
🚫 Không tạo branch từ main
🚫 1 ticket = 1 branch duy nhất
🚫 Không đặt tên tuỳ tiện (john-fix, test)
Bước 3 — Phát triển & Commit
Code đúng theo Acceptance Criteria
Hàm ≤ 30 dòng · File ≤ 300 dòng
Validate input · Xử lý error đầy đủ
Không hardcode secret/config
Viết unit test song song business logic
Commit format: feat(scope): desc #TICKET
Rebase develop vào branch mỗi ngày
Push remote hàng ngày để backup
🚫 Không commit console.log, dead code
⚠ Task >3 ngày chưa xong → báo lead

## Slide 14
Dev Phase — Bước 4, 5, 6: Self-review · PR & Review · Deploy & Bàn giao QA
AIoT Inc · Dev Process v1.1
Bước 4 — Self-review
Đọc lại toàn bộ diff như reviewer
Xóa console.log, debugger, dead code
Không có secret/hardcoded value
Tên biến/hàm rõ nghĩa
Input validation đủ chưa?
Auth/permission bị bỏ sót không?
Chạy npm test lần cuối — pass 100%
Test tay tính năng trên local lần cuối
🚫 PR bị comment 'xóa console.log' = lỗi bỏ qua bước này
Bước 5 — Tạo PR & Review
Điền đầy đủ PR template, không để trống
Link ticket vào PR description
Assign reviewer phù hợp (biết domain)
Ghi test plan: steps + expected result
Move ticket → In Review
— Reviewer: review trong 4 giờ làm việc
— Reviewer: dùng prefix Blocker: / Nit:
Fix Blocker → Re-request review
🚫 Không merge khi còn comment open
🚫 Không merge khi CI chưa pass
Bước 6 — Deploy Dev & Bàn giao QA
Theo dõi CI/CD pipeline cho đến xong
Xác nhận health check endpoint OK
Xem log deploy — không có error lạ
Smoke test happy path (5–10 phút)
Kiểm tra tính năng liên quan không bị ảnh hưởng
Move ticket → Ready for QA
Comment vào ticket: URL dev + account test
Ghi steps to reproduce / test scenario
Ghi edge case đặc biệt QA cần chú ý
🚫 Không move QA khi chưa smoke test

## Slide 15
04
Chương 04
Git Convention & Rules
Branching strategy · Commit format · Rules bắt buộc

## Slide 16
Git Convention — Branching Strategy & Commit Format
AIoT Inc · Dev Process v1.1
Branching Strategy — GitFlow
main
Production only · Không ai push trực tiếp
develop
Integration branch · Auto deploy lên Dev env
feature/TICKET-desc
Tính năng mới · Tạo từ develop
bugfix/TICKET-desc
Fix bug từ QA · Tạo từ develop
hotfix/TICKET-desc
Fix khẩn trên prod · Tạo từ main
release/v1.x.x
Chuẩn bị release · Merge vào main + develop
Commit Convention — Conventional Commits
type(scope): message #TICKET-ID
feat
Tính năng mới
fix
Sửa bug
refactor
Tái cấu trúc code
test
Thêm/sửa test
docs
Cập nhật tài liệu
chore
Config, deps, CI
Ví dụ:
✅ feat(auth): add JWT refresh token #SM-42
✅ fix(api): handle null user on login #SM-55
❌ fix bug
❌ wip

## Slide 17
05
Chương 05
Bộ Tools
IDE · Pre-commit · Pre-push · CI Pipeline · Lộ trình triển khai

## Slide 18
Bộ Tools — Tổng hợp theo giai đoạn coding
AIoT Inc · Dev Process v1.1
Tool | Vai trò | Khi nào chạy | Ai cần làm | Chi phí
EditorConfig | Đồng nhất editor settings | IDE tự động | Không cần làm gì | Miễn phí
ESLint | Phát hiện lỗi code | IDE + pre-commit | Cài extension VS Code | Miễn phí
Prettier | Format code tự động | IDE + pre-commit | Bật Format on Save | Miễn phí
SonarLint | Bug & security trong IDE | IDE realtime | Cài plugin IDE | Miễn phí
Husky | Quản lý Git hooks | pre-commit + pre-push | npm install là xong | Miễn phí
lint-staged | Lint chỉ file staged | pre-commit | Tự động qua Husky | Miễn phí
commitlint | Enforce commit format | commit-msg hook | Viết đúng format | Miễn phí
Gitleaks | Detect secret/credential | pre-commit + pre-push + CI | Không commit secret | Miễn phí OSS
git-secrets | Guard AWS credential | pre-commit hook | Cài một lần/máy | Miễn phí
Jest --coverage | Test + coverage gate | pre-push + CI | Viết test đủ ngưỡng | Miễn phí
npm audit | Dependency vuln check | pre-push + CI | npm audit fix khi có lỗi | Built-in npm
SonarQube | Full quality + security | CI + PR review | Xem kết quả, fix issue | Self-host free
Snyk | SAST + dependency scan | CI + PR | Fix theo suggestion | Free 200/tháng
Trivy | Docker image scan | CI sau build | Fix base image CVE | Miễn phí OSS

## Slide 19
Bộ Tools — Lộ trình triển khai (không cần cài hết cùng lúc)
AIoT Inc · Dev Process v1.1
Tuần 1–2
Nền tảng cơ bản
EditorConfig + ESLint + Prettier
Husky + lint-staged + commitlint
Gitleaks (pre-commit)
SonarLint (mỗi dev cài IDE)
git-secrets (AWS credential)
✓ 80% coverage ngay từ đầu
Tuần 3–4
Nâng cao
Gitleaks (pre-push + CI)
Jest --coverage gate (pre-push)
npm audit trong CI pipeline
SonarQube self-hosted (Docker)
Danger JS cho PR automation
✓ CI pipeline hoàn chỉnh
Tháng 2+
Bài bản
Snyk SAST + dependency scan
Trivy Docker image scan
CODEOWNERS trên GitLab
SonarQube Quality Gate chặt
Security dashboard Lead review
✓ Enterprise-grade security

## Slide 20
06
Chương 06
Detail Flow
Luồng xử lý nâng cao · Bug · Hotfix · CI fail · PR reject · Conflict

## Slide 21
Detail Flow — Luồng Bug từ QA & Luồng Hotfix
AIoT Inc · Dev Process v1.1
6.1 Luồng khi QA tìm ra Bug
1
QA tìm bug → tạo ticket mới
2
Gắn Priority: P1 / P2 / P3 / P4
3
Assign về Dev phụ trách
4
Dev fix (theo SLA priority)
5
Dev smoke test lại trên Dev env
6
Move ticket → Ready for QA lần 2
7
QA verify → Done hoặc reopen
Bug Priority SLA:
P1 Critical
Trong ngày
BLOCK release
P2 High
Trong sprint
BLOCK release
P3 Medium
Sprint tiếp
Không block
P4 Low
Backlog
Không block
6.2 Luồng Hotfix — Fix khẩn trên Production
1
P1 bug trên Prod → Lead quyết định hotfix
2
Tạo branch hotfix/TICKET-desc từ main
3
Fix nhanh, viết test bao phủ bug
4
PR với 1 reviewer (Lead) — SLA: 1 giờ
5
Merge vào main → Deploy Prod
6
Merge ngược lại vào develop
7
Tag version hotfix: v1.2.1
⚠ Hotfix khác feature: chỉ cần 1 reviewer, không cần QA test đầy đủ nhưng phải có smoke test trên staging trước khi lên prod.

## Slide 22
Detail Flow — Luồng CI Pipeline fail & PR bị reject nhiều vòng
AIoT Inc · Dev Process v1.1
6.3 Luồng khi CI Pipeline fail
CI fail → Slack notify ngay về channel team
Dev owner kiểm tra log lỗi trong 30 phút
Nếu là lỗi test: fix code và push lại
Nếu là lỗi secret scan: xóa secret khỏi git history (git filter-branch / BFG)
Nếu là lỗi build Docker: fix Dockerfile, base image
Nếu là lỗi SonarQube Quality Gate: fix issue và re-push
Nếu không tự fix được trong 2 giờ → leo thang lên Lead
Develop bị red CI quá 4 giờ → Lead unblock cả team
🚫 Không merge khi CI đang đỏ dù đã approve
6.4 Luồng khi PR bị reject / nhiều vòng review
Reviewer comment Blocker → Dev phải fix trước khi re-request
Dev fix từng Blocker, reply comment giải thích
Re-request review sau khi fix — không ping Slack liên tục
Nếu bất đồng về approach: setup call 15 phút, không cãi qua comment
Tối đa 2 vòng review: nếu vẫn không đạt → Lead phán quyết
Nếu PR quá lớn (>500 lines): Lead có quyền yêu cầu break nhỏ
Reviewer không phản hồi trong 4 giờ → Dev báo Lead để re-assign
Nit comment không block merge — Dev quyết định có fix hay không
Sau merge: retrospect nếu có >10 Blocker comment trong 1 PR

## Slide 23
Detail Flow — Merge Conflict & Requirement thay đổi giữa chừng
AIoT Inc · Dev Process v1.1
6.5 Luồng khi có Merge Conflict
Rebase develop vào branch hàng ngày — phòng conflict lớn
Conflict nhỏ (1–2 file): dev tự giải quyết
Conflict lớn (>5 file): báo lead, cân nhắc merge strategy
Không resolve conflict bằng cách xóa code của người khác
Sau resolve: chạy lại toàn bộ test để đảm bảo không broken
Nếu không chắc code của ai đúng: call nhanh với dev đó
Merge conflict trong file schema/migration: phối hợp với toàn team
🚫 Không dùng git merge khi có thể dùng git rebase
6.6 Luồng khi Requirement thay đổi giữa chừng
PM thông báo req thay đổi → Dev dừng code ngay
Dev estimate lại impact: mất bao nhiêu giờ, thay đổi gì
Lead và PM họp ngắn (≤15 phút): quyết định scope
Nếu thay đổi nhỏ (<2 giờ): update branch hiện tại, tiếp tục
Nếu thay đổi lớn (>4 giờ): tạo ticket mới, đóng ticket cũ
Nếu thay đổi trái chiều: tạo branch mới, giữ branch cũ để tham khảo
Update AC và estimate trong ticket trước khi tiếp tục code
Không tự ý thay đổi scope mà không báo — gây conflict với stakeholder

## Slide 24
07
Chương 07
Phụ lục
PR Template · QA Handoff Template · CI Config · Glossary

## Slide 25
Phụ lục A — PR Template (copy vào .gitlab/merge_request_templates/)
AIoT Inc · Dev Process v1.1
## Mô tả
Ticket: [PROJ-XXX](link)
Tóm tắt thay đổi trong PR này.
## Loại thay đổi
- [ ] feat / fix / refactor / docs / chore
## Test plan
1. ...
2. ...
Expected: ...
## Security checklist
- [ ] Input đã được validate
- [ ] Không có secret/hardcoded value
- [ ] Auth/permission đã kiểm tra
## Self-review checklist
- [ ] Đã tự đọc lại toàn bộ diff
- [ ] Lint + test pass locally
- [ ] Không có debug code
Phụ lục B — Template bàn giao QA (comment vào ticket)
## ✅ Ready for QA
**Dev env URL:** https://dev.example.com
**Account test:**
- User: test@example.com
- Password: Test@123
**Steps to test:**
1. Đăng nhập bằng account trên
2. Vào menu Settings > Profile
3. ...
Expected: ...
**Edge cases cần chú ý:**
- Thử với user không có permission
- Thử với input rỗng / quá dài
**Note:** API endpoint: POST /api/v1/...

## Slide 26
Phụ lục E — Glossary & Phụ lục F — Lịch sử thay đổi tài liệu
AIoT Inc · Dev Process v1.1
Danh mục từ viết tắt & Định nghĩa
Thuật ngữ | Giải thích
AC | Acceptance Criteria — tiêu chí chấp nhận của ticket
PR / MR | Pull Request / Merge Request — yêu cầu merge code
CI/CD | Continuous Integration / Delivery — tự động build, test, deploy
SAST | Static Application Security Testing — phân tích bảo mật code tĩnh
CVE | Common Vulnerabilities and Exposures — mã lỗ hổng bảo mật
SLA | Service Level Agreement — cam kết thời gian phản hồi/xử lý
RACI | Responsible, Accountable, Consulted, Informed — ma trận vai trò
Smoke test | Kiểm tra nhanh tính năng chính sau khi deploy
Hotfix | Fix khẩn cho lỗi nghiêm trọng trên production
Squash merge | Gộp tất cả commit của branch thành 1 commit khi merge
Rebase | Sắp xếp lại lịch sử commit cho gọn và tuyến tính
Lịch sử thay đổi tài liệu
Version | Ngày | Người sửa | Thay đổi
v1.1 | 2026-03-18 | Tech Lead | Bổ sung Ch.1 Basic Flow, Ch.6 Detail Flow
v1.0 | 2026-03-01 | Tech Lead | Khởi tạo tài liệu — 6 chương cơ bản
Nguyên tắc bảo trì tài liệu
• Review tài liệu mỗi quý — cập nhật nếu quy trình thay đổi
• Khi thêm tool mới → cập nhật Chương 5
• Khi có incident mới → cập nhật Chương 6 Detail Flow
• Dev mới join → đọc Ch.0 và Ch.1 đầu tiên
• Mọi thay đổi phải ghi vào Changelog (mục F này)
• Tech Lead là người phê duyệt thay đổi tài liệu

## Slide 27
8
Chương
6
Bước Dev Phase
15+
Công cụ
6
Luồng ngoại lệ
Tài liệu được duyệt — sẵn sàng áp dụng
Mọi thắc mắc về quy trình — liên hệ Tech Lead hoặc comment vào tài liệu trên Confluence/Notion
AIoT Inc · Dev Process v1.1 · 2026